Rapport hebdomadaire — Projet CampusMaster

Semaine du 16/02/2026 au 22/02/2026

Moulaye Cheikh Oumar KOUNTA

Contexte : poursuite de la sécurisation des zones par rôle (STUDENT / TEACHER / ADMIN) et amélioration de la navigation dans l’application (sidebar + redirections cohérentes).

1) Objectifs de la semaine

Finaliser une navigation cohérente par rôle (dashboard, cours, etc.).

Stabiliser les redirections après connexion / déconnexion.

Rendre les cours créés par les enseignants visibles et accessibles aux étudiants.

Améliorer l’ergonomie mobile (sidebar, fermeture, liens actifs).

Migrer la base de données vers PostgreSQL.

Démarrer le module ‘Devoirs’ (Assignments/Submissions) et la liaison front/back.

2) Travaux réalisés — 16/02/2026

A. Front (Next.js App Router)

Mise en place d’un shell commun (sidebar / navigation) accessible depuis toutes les zones protégées.

Ajout d’une navigation par rôle (items distincts pour ADMIN, TEACHER, STUDENT).

Correction des redirections après connexion : chaque rôle arrive sur son dashboard dédié (/admin, /teacher, /student).

Correction des redirections après déconnexion : nettoyage des tokens, puis redirection vers /login de manière fiable.

Ajustements UI : suppression du bouton de déconnexion dans le header (éviter doublons), conservation dans la sidebar.

Corrections sur les états actifs de la navigation (éviter plusieurs items surlignés).

Amélioration mobile : menu burger + sidebar, fermeture automatique au clic sur un lien.

B. API (NestJS / Prisma)

Validation / consolidation des endpoints Courses (création côté TEACHER, consultation côté STUDENT/TEACHER/ADMIN).

Correction logique ‘cours visibles’ : permettre à un étudiant de récupérer la liste des cours disponibles (pas uniquement ses inscriptions).

C. Debug & vérifications

Contrôle via Network/DevTools : vérification des appels GET /api/courses et cohérence des réponses.

Vérification UI : un cours créé côté enseignant apparaît côté enseignant et est listable côté étudiant (section ‘Cours disponibles’).

3) Journal quotidien (à compléter jusqu’au vendredi)

| Date | Travaux réalisés (résumé) |
| --- | --- |
| Lun 16/02/2026 | Mise en place sidebar/nav par rôle, correction redirections login/logout, visibilité des cours pour les étudiants. |
| Mar 17/02/2026 | Correction du chargement infini post-login, migration SQLite → PostgreSQL, implémentation Assignments/Submissions + liaison front, premières fonctions Admin (liste/modif/suppression users), téléchargement conservant le nom original. |
| Mer 18/02/2026 | Upload multi-fichiers + améliorations UX, suppression individuelle de fichiers déjà soumis, corrections sur la création de devoir, suppression d’un devoir par l’enseignant, correction du message ‘deadline dépassée’ côté étudiant. |
| Jeu 19/02/2026 | À compléter. |
| Ven 20/02/2026 | À compléter. |

4) Prochaines étapes (cette semaine)

Finaliser le comportement mobile de la sidebar (fermeture via overlay / bouton).

Compléter les pages Devoirs (front) et stabiliser les parcours enseignants/étudiants (création, dépôt, correction).

Renforcer les contrôles d’accès (RequireRole) et messages d’erreur / forbidden.

Tests de non-régression (redirections, affichage des cours, inscription/désinscription).

Étendre les fonctionnalités Admin (gestion utilisateurs) et sécuriser les routes (RBAC) côté API et front.