Rapport hebdomadaire — Projet CampusMaster

Semaine du 16/02/2026 au 22/02/2026

Moulaye Cheikh Oumar KOUNTA

Contexte : poursuite de la sécurisation des zones par rôle (STUDENT / TEACHER / ADMIN) et amélioration de la navigation dans l’application (sidebar + redirections cohérentes).

1) Objectifs de la semaine

Finaliser une navigation cohérente par rôle (dashboard, cours, etc.).

Stabiliser les redirections après connexion / déconnexion.

Rendre les cours créés par les enseignants visibles et accessibles aux étudiants.

Améliorer l’ergonomie mobile (sidebar, fermeture, liens actifs).

Migrer la base de données vers PostgreSQL.

Démarrer le module ‘Devoirs’ (Assignments/Submissions) et la liaison front/back.

2) Travaux réalisés — 16/02/2026

A. Front (Next.js App Router)

Mise en place d’un shell commun (sidebar / navigation) accessible depuis toutes les zones protégées.

Ajout d’une navigation par rôle (items distincts pour ADMIN, TEACHER, STUDENT).

Correction des redirections après connexion : chaque rôle arrive sur son dashboard dédié (/admin, /teacher, /student).

Correction des redirections après déconnexion : nettoyage des tokens, puis redirection vers /login de manière fiable.

Ajustements UI : suppression du bouton de déconnexion dans le header (éviter doublons), conservation dans la sidebar.

Corrections sur les états actifs de la navigation (éviter plusieurs items surlignés).

Amélioration mobile : menu burger + sidebar, fermeture automatique au clic sur un lien.

B. API (NestJS / Prisma)

Validation / consolidation des endpoints Courses (création côté TEACHER, consultation côté STUDENT/TEACHER/ADMIN).

Correction logique ‘cours visibles’ : permettre à un étudiant de récupérer la liste des cours disponibles (pas uniquement ses inscriptions).

C. Debug & vérifications

Contrôle via Network/DevTools : vérification des appels GET /api/courses et cohérence des réponses.

Vérification UI : un cours créé côté enseignant apparaît côté enseignant et est listable côté étudiant (section ‘Cours disponibles’).

2) Travaux réalisés — 17/02/2026

A. Base de données (PostgreSQL / Prisma)

Migration SQLite → PostgreSQL : mise à jour du provider Prisma et de DATABASE_URL, exécution des migrations.

Validation post-migration : intégrité des données (users, cours, devoirs, soumissions) et cohérence des relations.

Ajustements de contraintes / index nécessaires pour stabiliser les requêtes et la suppression en cascade.

B. Front (Next.js App Router)

Correction du chargement infini post-login : diagnostic de la boucle de redirection et stabilisation du routing par rôle.

Amélioration UX : états de chargement et gestion d’erreurs plus robustes pendant la navigation et les appels API.

C. API (NestJS / Prisma)

Implémentation des modules Assignments/Submissions : endpoints de base (création, lecture, dépôt, consultation, correction).

Premières fonctions Admin (backend) : liste des utilisateurs, modification et suppression avec contrôle d’accès par rôle.

D. Gestion des fichiers

Téléchargement : conservation du nom original des fichiers (métadonnées + headers de téléchargement).

E. Debug & vérifications

Tests via Swagger et UI : parcours login, endpoints devoirs/soumissions, endpoints admin, et persistance des données sur PostgreSQL.

2) Travaux réalisés — 18/02/2026

A. Upload multi-fichiers (Front + UX)

Ajout de l’upload multi-fichiers (drag & drop) avec aperçu des fichiers et améliorations UX.

Possibilité de retirer des fichiers avant soumission et meilleure lisibilité des noms/états (succès/erreur/en cours).

B. API (NestJS / Prisma)

Support multi-fichiers côté soumissions (stockage des fichiers + métadonnées) et liaison front/back.

Suppression individuelle d’un fichier déjà soumis (mise à jour en base + suppression physique).

Suppression d’un devoir par l’enseignant (suppression en cascade des soumissions et fichiers associés).

C. Corrections métier

Fix sur la création de devoir (validation, erreurs et feedback utilisateur).

Fix du message et du blocage “deadline dépassée” côté étudiant (message clair, pas de logs techniques).

D. Debug & vérifications

Tests bout en bout : création devoir, soumission multi-fichiers, suppression fichier, suppression devoir, et comportement après deadline.

2) Travaux réalisés — 19/02/2026

A. Authentification & sécurité

Implémentation du password reset : génération d’un token sécurisé, validation et expiration.

Configuration SMTP : envoi des emails de réinitialisation + gestion des erreurs.

B. Notifications (REST + persistance)

Ajout du modèle Prisma Notification (type, isRead, readAt, metadata, relations utilisateurs).

Endpoints CRUD /api/notifications : liste, création, marquage comme lu, suppression (JWT).

C. Front (Next.js) - Notifications UI

Intégration des notifications dans le layout global : panneau accessible sur toutes les pages + compteur.

Hook client (useWebSocket) : synchronisation de l’état, reconnexion automatique, optimistic updates (read/delete).

D. Debug & vérifications

Tests via Swagger et UI : parcours reset password (token/expiration) et CRUD notifications (lu/supprimé).

2) Travaux réalisés — 20/02/2026

A. Temps réel (WebSockets / Socket.IO)

Mise en place du gateway Socket.IO (auth JWT) et du module WebSockets, avec path /socket.io.

Activation de l’IoAdapter NestJS dans main.ts + résolution d’une dépendance circulaire au niveau des modules.

B. Notifications automatiques (backend)

Notification ‘devoir corrigé’ : intégration dans la correction (grade) avec metadata score/feedback.

Rappels de deadline : DeadlineReminderService + cron toutes les 6h pour notifier les devoirs < 24h.

Gestion d’erreurs robuste : try/catch dans les notifications pour ne pas impacter la logique métier.

C. Front (WebSocket client)

Configuration Socket.IO client : alignement du path /socket.io et des transports + variable NEXT_PUBLIC_WS_URL.

Mise à jour des types UI : ajout de readAt et synchronisation temps réel (markAsRead/delete).

D. Debug & vérifications

Correction du 404 /socket.io (gateway non monté) + tests de connectivité et tests bout en bout (WS + notifications).

3) Journal quotidien (à compléter jusqu’au vendredi)

| Date | Travaux réalisés (résumé) |
| --- | --- |
| Lun 16/02/2026 | Mise en place sidebar/nav par rôle, correction redirections login/logout, visibilité des cours pour les étudiants. |
| Mar 17/02/2026 | Correction du chargement infini post-login, migration SQLite → PostgreSQL, implémentation Assignments/Submissions + liaison front, premières fonctions Admin (liste/modif/suppression users), téléchargement conservant le nom original. |
| Mer 18/02/2026 | Upload multi-fichiers + améliorations UX, suppression individuelle de fichiers déjà soumis, corrections sur la création de devoir, suppression d’un devoir par l’enseignant, correction du message ‘deadline dépassée’ côté étudiant. |
| Jeu 19/02/2026 | Password reset (token sécurisé + expiration) et configuration SMTP, mise en place du module Notifications (modèle Prisma + CRUD), intégration UI globale avec compteur. |
| Ven 20/02/2026 | Notifications temps réel via WebSockets/Socket.IO (gateway + IoAdapter), notifications automatiques (devoir corrigé + rappels deadline), hook client WS + correctifs et tests de connectivité. |

4) Prochaines étapes (cette semaine)

Finaliser le comportement mobile de la sidebar (fermeture via overlay / bouton).

Compléter les pages Devoirs (front) et stabiliser les parcours enseignants/étudiants (création, dépôt, correction).

Renforcer les contrôles d’accès (RequireRole) et messages d’erreur / forbidden.

Tests de non-régression (redirections, affichage des cours, inscription/désinscription).

Étendre les fonctionnalités Admin (gestion utilisateurs) et sécuriser les routes (RBAC) côté API et front.