Rapport hebdomadaire — Projet CampusMaster

Semaine du 16/02/2026 au 22/02/2026

Moulaye Cheikh Oumar KOUNTA

Contexte : poursuite de la sécurisation des zones par rôle (STUDENT / TEACHER / ADMIN) et amélioration de la navigation dans l’application (sidebar + redirections cohérentes).

1) Objectifs de la semaine

Finaliser une navigation cohérente par rôle (dashboard, cours, etc.).

Stabiliser les redirections après connexion / déconnexion.

Rendre les cours créés par les enseignants visibles et accessibles aux étudiants.

Améliorer l’ergonomie mobile (sidebar, fermeture, liens actifs).

2) Travaux réalisés — 16/02/2026

A. Front (Next.js App Router)

Mise en place d’un shell commun (sidebar / navigation) accessible depuis toutes les zones protégées.

Ajout d’une navigation par rôle (items distincts pour ADMIN, TEACHER, STUDENT).

Correction des redirections après connexion : chaque rôle arrive sur son dashboard dédié (/admin, /teacher, /student).

Correction des redirections après déconnexion : nettoyage des tokens, puis redirection vers /login de manière fiable.

Ajustements UI : suppression du bouton de déconnexion dans le header (éviter doublons), conservation dans la sidebar.

Corrections sur les états actifs de la navigation (éviter plusieurs items surlignés).

Amélioration mobile : menu burger + sidebar, fermeture automatique au clic sur un lien.

B. API (NestJS / Prisma)

Validation / consolidation des endpoints Courses (création côté TEACHER, consultation côté STUDENT/TEACHER/ADMIN).

Correction logique ‘cours visibles’ : permettre à un étudiant de récupérer la liste des cours disponibles (pas uniquement ses inscriptions).

C. Debug & vérifications

Contrôle via Network/DevTools : vérification des appels GET /api/courses et cohérence des réponses.

Vérification UI : un cours créé côté enseignant apparaît côté enseignant et est listable côté étudiant (section ‘Cours disponibles’).

3) Journal quotidien (à compléter jusqu’au vendredi)

| Date | Travaux réalisés (résumé) |
| --- | --- |
| Lun 16/02/2026 | Mise en place sidebar/nav par rôle, correction redirections login/logout, visibilité des cours pour les étudiants. |
| Mar 17/02/2026 | À compléter. |
| Mer 18/02/2026 | À compléter. |
| Jeu 19/02/2026 | À compléter. |
| Ven 20/02/2026 | À compléter. |

4) Prochaines étapes (cette semaine)

Finaliser le comportement mobile de la sidebar (fermeture via overlay / bouton).

Ajouter progressivement les pages ‘bientôt’ (devoirs, annonces, messages) ou placeholders.

Renforcer les contrôles d’accès (RequireRole) et messages d’erreur / forbidden.

Tests de non-régression (redirections, affichage des cours, inscription/désinscription).